昆明学院暑假维修计划表

A1、毕业生宿舍的零星维修及锁芯更换，完成时间8月10号以前，责任人：杨建永；

A2、所有区域宿舍锁舌上石墨工作，完成时间8月20号以前，责任人：杨建永；

A3、润四区悍宿舍门工作（共5间），完成时间8月10号前，责任人：杨建永；

A4、所有区域楼顶天沟除杂草工作，完成时间8月10号前，责任人：杨建永；

A5、澄二区宿舍门的喷漆工作；完成时间8月25号前，责任人：墨相麟；

A6、2间自习室的改造工作（待定）；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟；

B1、热能改造的保障工作；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟；

B2、基建处做卫生间防水的保障工作；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟；

B3、动力中心中水改道的配合保障工作；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟。

中高后勤服务（云南）有限公司

昆明学院服务中心

2023年6月16日