| # 云南师范大学附属中学呈贡学校-教学楼周边等处景观绿化改造维护项目 --验收单(附施工过程影像资料） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术说明 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 种植红土 | 红土：沙=7:2 |  | 120.46 | m³ |  |
| 2 | 腐殖土 | 富含有机肥 |  | 150 | 袋 |  |
| 3 | 复合肥 | N:P:K=15:15:15 |  | 6 | 袋 |  |
| 4 | 整理绿化用地 | 1、清理杂物、清除杂草和退化的地被植物，将多余的土外运；2、人工及旋耕机配合翻挖；3、回填种植土，同时做成内高外低的缓坡地形。 |  | 1204.6 | ㎡ |  |
| 5 | 播撒草籽 | 1、在成型的区域内均匀播撒草籽； 2、用钉耙朝一个方向抓松土壤，让土壤履盖草籽； 3、用滚筒、木板等工具夯实土壤，让土壤和草籽充分接触； 4、播撒草籽的区域履盖无纺布，并固定好。 |  | 1071.6 | ㎡ |  |
| 6 | 补种毛鹃 | H30-35cmP25-30cm |  | 25 | ㎡ |  |
| 7 | 补种金森女贞 | H30-35cmP25-30cm |  | 16.3 | ㎡ |  |
| 8 | 种植精品尖叶木犀榄球 | H80-100cmP80-100cm |  | 2 | 株 |  |
| 9 | 种植精品红花檵木球 | H30-35cmP25-30cm |  | 2 | 株 |  |
| 10 | 造花境 | 海棠、南非万寿菊、香松、天门冬狼尾草、佛甲草、银叶菊等多品种花卉造景 |  | 19.5 | ㎡ |  |
| 11 | 栽种海棠 | H40-45cmP35-40cm |  | 8.6 | ㎡ |  |
| 云南师范大学附属中学呈贡学校： |  |  | 中高后勤服务（云南）有限公司： |  |  |  |