省委党校存在风险乔木修剪方案

修剪目的

确保大乔木生长正常，去除受损、死亡、病态及有害枝条，增强树木生长。

减少安全隐患，即去除有害枝条（延伸至居民楼、园路等位置的树枝）。重点靠近杨家村滇朴树。

提高树木美观度，修剪枯死枝、重叠、交叉枝条，确保树势美观，重点修缮科背后银杏树。

实施步骤

机械、材料、人力准备

25米伸缩臂力高空操作车一辆、清运绿化垃圾一辆（备用）、安全绳2套、安全帽8顶、手锯、油锯、剪刀、砍刀、镰刀，伤口涂抹剂等。必要点搭设脚手架实施。

实施

2.1树下一定范围内拉好警戒线，树下选择好修剪枝条，树下指挥员在下面做好指挥工作，管好过往行人安全，指挥好树上该修的枝条。

2.2上树人员两人配合，一人操作，一人配合。采用安全绳栓牢，站稳，同时栓好修剪的枝条，从树梢往主杆回缩的方式进行修剪，枝条确保不能一次性掉下来。切断后缓慢的吊下来，切口平滑。

2.3 剪锯口进行保护处理，使用涂抹伤口愈合剂封住切口，避免病菌、细菌侵入树体内，以促进伤口愈合。

2.4及时清理现场树枝，打扫现场卫生。

附件：高空作业证、机械设备相关合格证、操作证。

乔木修剪安全承诺书

为切实防范和杜绝修剪过程中的各种不安全因素，实现“优良工程、安全工程”双目标，我单位做出如下承诺：

保证在修剪现场拉好警戒线，专人指挥周围不定人员及车辆。

制定修剪安全管理机构和安全管理责任制，配备专职安全员及高空作业人员。

所有作业人员都经过安全教育和技术操作培训，特殊工种作业人员具有相应的技术资格证。

本单位愿意自觉接受校方人员的安全监督。

修剪过程中发生任何安全责任事故，本单位愿意承担一切责任。

中高后勤服务（云南）有限公司

2024年11月27日