合同编号：

云南省第三女子监狱

2025年围墙内绿植清理

服

务

合

同

（监管区新旧钢板网周边）

签订日期：      年    月    日

甲方(发包方)：云南省第三女子监狱

乙方(承包方)：中高后勤服务（云南）有限公司

为明确甲乙双方的权利义务,依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包云南省第三女子监狱 2025 年围墙内绿植清理服务事宜协商一致,订立本合同。

第一条  项目概况

项目名称:云南省第三女子监狱 2025 年围墙内绿植清理服务

项目地点:云南省第三女子监狱监管区。

第二条  修剪内容和要求

1、修剪范围:对围墙至钢板网区域、钢板网两侧 5 米范围内绿植进行年度清理、定期清理、临时清理。

2、修剪内容:

（1）年度清理：年度内完成 4 次围墙至钢板网区域、钢板网两侧 5 米范围内绿植全面清理，包括地面植被、高大乔木修剪、及围墙附近根系威胁围墙稳定的植物清理等；

（2）定期清理：根据绿植长势情况，每月进行局部区域内植物处理打药（药品由乙方承担）；

（3）临时清理：因雨季或其他原因需要临时增加修剪的（围墙、BC 网上的摄像头一旦发生遮挡，及时清理，各种攀爬类植物及时断根，围墙和钢板网上不能出现任何植物），应在接到甲方通知后 7 天内完成临时清理项目。

3、修剪工作量的确认:修剪范围及修剪工作量由甲方、乙方在订立合同前确定。乙方进入修剪期阶段前，如发现实际工作量与前期对接不符，应在进入修剪前向甲方汇报协商。

4、对乙方超出合同约定范围和因乙方原因造成返工的修剪工作，甲方不予计量，由此导致的损失和支出由乙方自行承担。

5、安全保障：绿植清理过程中，施工人员的人身安全由乙方负责：施工人员必须持有无犯罪记录及其他符合监狱进出审批条件。

6、修剪职责

（1）修剪期限内，乙方应按照甲方和合同的要求修剪质量标准、合理组织、精心修剪、保质保量完成修剪管理任务。

（2）对本合同修剪项目实施修剪管理所用的一切劳动力、材料设备、工具和服务由承包方乙方自行组织提供，由此产生的一切费用由承包方乙方承担。

（3）其他甲方要求的修剪内容、方式，乙方应当遵守执行。

第三条  修剪期限

修剪期限为自合同签订之日 起至2025年12月31日止。

第四条  修剪方案及调整

1、乙方应于本合同签订后5日内向甲方报送修剪管理方案，经甲方代表确认后的修剪管理方案作为该合同的附件资料，乙方必须按甲方代表确认的修剪管理方案组织修剪，接受甲方代表对修剪质量的检查、监督和考核。

2、未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整修剪时间或更改修剪措施和范围。

第五条  安全防护及事故处理

1、乙方在修剪期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，乙方应根据实际修剪工作需要采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方对此不承担任何责任。

2、乙方应对其在修剪场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，乙方须与其工作人员依法建立劳动关系，依法支付劳动报酬及缴纳社会保险，如发生意外伤亡事故、其他事故或者产生劳动争议，均由乙方自行解决并承担责任，甲方不承担任何责任。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行修剪工作。

4、在履行本合同期间，乙方人员或因乙方原因导致的任何其他第三方的人身、财产损害，与甲方无关，乙方应承担赔偿责任，若甲方先行担责的，乙方应赔偿甲方由此导致的全部损失及维护、实现权利所支出的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公告费、鉴定费等。

第六条  合同价款与支付

合同价款的支付方式

1、本次修剪绿化合同期限为自合同签订之日 起至2025年12月31日止，修剪费用为含税包干价¥：72227.00元（大写：柒万贰仟贰佰贰拾柒元整）。该费用为固定不变价，包含乙方提供修剪服务所需人工、工具、除草剂、安全保障措施、税费等整体服务费，除本合同另有约定外，甲方不再另行支付其他任何费用。

2、支付时间：甲方应于2025年6月30日前支付乙方合同金额30%的修剪费用，即21668.10元（大写：贰万壹仟陆佰陆拾捌元壹角整），于2025年11月30日前支付乙方合同金额70%的修剪费用，即50558.9元（大写：伍万零伍佰伍拾捌元玖角整）。乙方应在甲方付款前按照甲方要求向甲方出具税率为6%的等额发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履约。

第七条  修剪施工所需机械、材料、器具设备、人员

1、乙方项目联系人姓名：李琼 ，身份证号：532231198212101522，联系方式：13529096981。除双方另有约定外，乙方应自行配置修剪管理所需要的交通工具以及其他修剪所需机械、材料、器具设备、人员（相对固定）。

2、乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。因乙方提供机械、材料、设备不符合安全标准或者不合格造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

第八条  违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方未按合同约定，逾期支付修剪款，经乙方催告30日后仍无故不支付的，乙方有权要求甲方就应付未付部分支付不超过同期银行活期存款利率的利息。

2、乙方违约责任

（1）因乙方原因，修剪质量未达到合同约定的修剪标准，乙方应采取补救措施，直至符合甲方和合同规定的要求，产生的费用由乙方承担。乙方因此逾期未完成修剪工作的，每逾期一日，乙方应支付合同总价0.5%的违约金,逾期超过30天的，甲方有权解除合同且不免除乙方违约金支付的义务。

（2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整修剪方案，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任，或要求乙方整改，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（3）未经甲方同意，乙方擅自将承包的修剪项目进行分包或转包给他人，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（4）因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方按照合同约定承担违约责任外，甲方有权要求乙方返还甲方已经支付的费用。

第九条  其他约定

合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合修剪项目的实际情况，经协商一致后订立书面补充协议。补充协议视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议的约定为准。

第十条  合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，协商不成的可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。守约方为维护合法权益产生的一切费用，包括诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。

第十一条  附则

1、本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（合同专用章）之日起生效。

（本页无正文，为双方签字及盖章）

甲方:(公章)云南省第三女子监狱       乙方:(公章）中高后勤服务（云南）有限公司

法定代表人或被委托代理人:           法定代表人或被委托代理人:

经办人：                            经办人：

电话：0871-66063180                 电话:0871-65188308

传真:0871-66063180                 传真:0871-65188308

开户银行:中国农业银行昆明五华支行  开户银行:交通银行昆明世纪城支行

帐号:    24019301040026628         帐号: 531078133018150118810

合同订立时间:_______年____月____日

- 保密协议

甲方：云南省第三女子监狱

乙方：中高后勤服务（云南）有限公司

甲乙双方根据“云南省第三女子监狱 2025 年围墙内绿植清理服务”，签订本保密协议。

由于甲方单位工作的特殊性，甲方与乙方合作期间，乙方工作人员需要进入甲方办公区和监管区，有可能涉及监狱工作秘密，双方就可能涉及的保密事项达成一致：

第一条 本协议所称“监狱工作秘密”是指：乙方进入甲方办公区和监管区接触到、看到、听到的涉及监狱工作的安全警戒设施、人员分布等不得公开的秘密。包括但不限于：任何甲方不欲公开的观点、数据、标准和其它涉狱、涉警的秘密。

第二条 经甲方按规定程序审批后，乙方工作人员进出甲方监管区和办公区的行为不构成向乙方授予任何与保密信息相关的发表权、引用权。

第三条 乙方承诺进出甲方监管区和办公区仅为按照双方合同约定提供商品或服务以及未尽事宜的商谈。

第四条 乙方承诺进出甲方监管区和办公区不超出规定的路线和区域。

第五条 乙方不得以任何形式或任何方式将保密信息或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。

第六条 乙方人员违背保密承诺，未按照本协议的规定履行承诺，发布或向第三方披露保密信息，都被视为乙方违反本协议。

第七条 如任何一方违反本协议，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规规定，承担违约责任。

第八条 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决时，依法向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第九条 本保密协议对双方因工作关系关联的人员都具有约束力。

第十条 本协议规定的保密责任的期限为自本协议生效之日起。

第十一条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方（公章)：云南省第三女子监狱 | 乙方(公章)：中高后勤服务（云南）有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人或被授权委托人(签字)： | 法定代表人或被授权委托人(签字)： |
| 经办人： | 经办人： |
| 签订日期：202 年 月 日 | 签订日期：202 年 月 日 |

编号：〔2025〕  号

廉 政 合 同

甲方：云南省第三女子监狱

乙方：中高后勤服务（云南）有限公司

项目名称： 云南省第三女子监狱 2025 年围墙内绿植清理服务

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国反对不正当竞争法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关的法律法规。确保甲乙双方在工程建设或采购项目中秉公行事，资金使用安全有效，工程优质廉洁，双方自愿签订此廉政合同。

一、严格遵守党和国家有关市场准入、项目招投标、工程建设、物资、设备、服务采购等市场活动的法律法规及廉政规定，廉洁从政、廉洁从商。

二、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方礼金、业务回扣、有价证券、支付凭证和贵重物品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得要求、暗示或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶活动、为配偶子女或特定关系人提供利益以及安排出国出境、旅游等。

三、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

四、甲方管理人员向乙方索贿，乙方可向监督部门或司法机关反映举报，查证属实的，依法追究相关责任人责任。

五、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品和好处费等；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动；不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得为甲方及其工作人员装修住房、操办婚丧嫁娶活动、为其配偶子女或特定关系人提供利益以及安排出国出境、旅游等。

六、甲乙双方及其工作人员违反本廉政合同的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

七、本合同与《云南省第三女子监狱 2025 年围墙内绿植清理服务合同》同时签订，一式七份，甲方五份，乙方两份，具有同等法律效力，经甲乙双方签署后即生效。

甲方单位（盖章）：云南省第三女子监狱  单位纪检监察部门（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          监督电话：

经办人：

年 月  日                         年  月  日

乙方单位（盖章）：中高后勤服务（云南）有限公司  单位纪检监察部门（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          监督电话：

经办人：

年 月  日                      年  月  日

附件：

| 2025年钢板网内绿化修剪方案（附件1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修剪内容 | 进监区修剪时间 | 计划工人数量/人 | 计划作业数量/天 | 备注 |
| 1 | 钢板网上除杂草、周边打农药 | 2月28日前 | 4 | 2 | 实际清理方式以甲方要求进行 |
| 2 | 正常维护，局部清理 | 3月30日前 | 4 | 2 |  |
| 3 | 正常维护，局部清理 | 4月30日前 | 4 | 2 |  |
| 4 | 合同内所有区域全面清理 | 5月10日前 | 7 | 7 |  |
| 5 | 正常维护，局部清理 | 6月30日前 | 4 | 2 |  |
| 6 | 正常维护，局部清理 | 7月30日前 | 4 | 2 |  |
| 7 | 合同内所有区域全面清理 | 8月10日前 | 7 | 7 |  |
| 8 | 正常维护，局部清理 | 9月30日前 | 4 | 2 |  |
| 9 | 合同内所有区域全面清理 | 10月30日前 | 7 | 7 |  |
| 10 | 正常维护，局部清理 | 11月30日前 | 4 | 2 |  |
| 11 | 合同内所有区域全面清理 | 12月30日前 | 7 | 7 |  |