云南师范大学附属中学呈贡学校绿化景观提升改造项目银行保函补充协议

甲方（采购人）名称：云南师范大学附属中学呈贡学校

乙方（供应商）名称：中高后勤服务（云南）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南师范大学附属中学呈贡学校绿化景观提升改造项目关于银行保函及协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：云南师范大学附属中学呈贡学校绿化景观提升改造项目。

2.服务地点：云南师范大学附属中学呈贡学校。

二、

三、合同价款：

合同固定包干总价：¥142500.00元（大写：壹拾肆万贰仟伍佰元整）。价格构成如下：

| 区域 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大门口花坛 | 清理场地、地形整理 | 清除现有地被、石块、杂物,清运消耗 | 335 | ㎡ | 7.00 | 2345.00 |
|  | 种植土回填 | 种植土回填，换填深度0.3m | 40 | m³ | 47.00 | 1880.00 |
|  | 栽植满天星 | H20-25cmP15-20cm | 35 | ㎡ | 77.00 | 2695.00 |
|  | 栽植麦冬草 | H10-15cmP10-15cm | 120 | ㎡ | 60.00 | 7200.00 |
|  | 铺设草坪 | 混播草坪 | 160 | ㎡ | 17.50 | 2800.00 |
|  | 栽植树状月季 | H1.5mP0.8m | 8 | 株 | 348.00 | 2784.00 |
|  | 更换防腐木坐凳 | 长4.8米，宽0.45米 | 16.8 | m | 200.00 | 3360.00 |
| 足球场与排球场间位置 | 清理场地、地形整理 | 清除现有地被、石块、杂物 | 92 | ㎡ | 7.00 | 644.00 |
|  | 栽植木本绣球花 | H30-35cmP25-30cm | 12 | 株 | 229.00 | 2748.00 |
|  | 栽植迎春柳 | H1.5mP0.8m | 20 | ㎡ | 114.50 | 2290.00 |
|  | 栽植麦冬草 | H10-15cmP10-15cm | 72 | ㎡ | 60.00 | 4320.00 |
| 地下车库靠近排球场 | 清理场地、地形整理 | 清除现有地被、石块、杂物 | 356 | ㎡ | 7.00 | 2492.00 |
|  | 种植土回填 | 换填深度0.3m | 40 | m³ | 47.00 | 1880.00 |
|  | 栽植百子莲 | H30-35cmP25-30cm | 356 | ㎡ | 113.00 | 40228.00 |
| 银杏道 | 移栽银杏树 | 园内移栽 | 4 | 株 | 619.50 | 2478.00 |
|  | 清理场地 | 清理现有地被、消耗、外运 | 389 | ㎡ | 7.00 | 2723.00 |
|  | 种植土回填 | 含腐殖土、杀菌剂、换填0.3m深种植土 | 60 | m³ | 47.00 | 2820.00 |
|  | 季节性摆放盆栽植物，花卉及绿植搭配摆放 | H40-45cmP30-35cm | 600 | 盆 | 15.50 | 9300.00 |
|  | 栽植棒棒糖蓝雪花 | H1-1.2mP0.6m | 18 | 株 | 270.00 | 4860.00 |
|  | 铺设草坪 |  | 300 | ㎡ | 17.50 | 5250.00 |
|  | 栽植多色绣球 | H40-45cmP30-35cm | 65 | ㎡ | 222.00 | 14430.00 |
|  | 栽植老桩混色月季 | H40-45cmP30-35cm | 32 | ㎡ | 245.00 | 7840.00 |
| 公车背后地块 | 补栽半圆形满天星 | H20-30cmP15-20cm | 67 | ㎡ | 77.00 | 5159.00 |
|  | 栽植三角形满天星 | H20-30cmP15-20cm | 50 | ㎡ | 77.00 | 3850.00 |
| 升旗台前 | 栽植凤仙花 | H40-45cmP30-35cm | 28 | ㎡ | 143.00 | 4004.00 |
| 苗圃建设 | 花盆 | 2加仑 | 100 | 个 | 6.00 | 600.00 |
|  | 米兰 | H50-60cmP35-45cm | 100 | 盆 | 3.80 | 380.00 |
|  | 鸭脚木 | H30-40cmP30-40cm | 100 | 盆 | 3.80 | 380.00 |
|  | 绣球 | H30-40cmP30-40cm | 100 | 盆 | 3.80 | 380.00 |
|  | 凤仙花 | H30-40cmP30-40cm | 100 | 盆 | 3.80 | 380.00 |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  | 142500.00 |
| 说明：报价包括但不仅限于完成该工程项目的成本、利润、税金、措施项目费、风险费、其它项目费、政策性文件规费等所有费用，该报价符合国内行情并能保证完成履行合同所需的一切工作。 |  |  |  |  |  |  |

四、乙方提供服务标准及要求、相关约定

（一）服务标准及要求

1、行业标准

符合现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，一次性验收合格。

2、要求

1.质量要求：符合现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，一次性验收合格。

2.安全施工要求

2.1人员安全：施工人员需经安全培训，佩戴安全帽、防滑鞋、手套等防护装备；高空作业（如移栽雪松、四照花等大树）必须系安全带，持证上岗；严禁酒后、疲劳或违规操作。

2.2设备安全：机械操作时设专人指挥，避免碰撞行人、校舍或地下设施；小型工具需妥善存放，防止误伤。

2.3场地安全：施工区域（校门口、足球场、银杏道等）需设置警示围栏、警示灯及“施工请勿靠近”标识，隔离无关人员；地下设施（如地下车库附近）施工前需探查管线位置，避免破坏；临时用电需架空或埋地，防止触电。

2.4乙方负责履行本合同过程中的安全保障义务，如履行本合同过程中发生人身损害、财产损失及其他任何事故都由乙方自行负责，包含且不限于民事赔偿、行政处罚、刑事责任等。

2.5乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

2.6乙方在改造过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

2.7若因改造施工过程或质量问题导致甲方或第三方受到人身、财产、声誉等损失，乙方负责承担甲方或第三方的全部损失，如相关行政机关或司法机关责令、判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权就其承担的赔偿金额向乙方追偿。如甲方施工人员在施工过程中发生安全事故、因事故遭受人身损害的，乙方应负责工伤申报及员工救治，并承担救治费用及员工的各类赔偿金、补偿金、误工费及其他各类款项，如法院判决甲方承担相关救治费用及赔偿责任的，甲方有权就其承担的款项向乙方全额追偿。

2.8承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任，包含且不限于民事赔偿、行政处罚、刑事责任等；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

2.9乙方因履行本项目所指派的工作人员与甲方无任何劳动、劳务关系，因履行本合同所产生的劳动争议、纠纷、仲裁、人身损害、财产损失、工伤等均由乙方自行承担所有法律责任，包含且不限于民事赔偿、行政处罚、刑事责任等。若导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权就赔偿款项向乙方追偿。

3.环保施工要求

3.1土壤与植被保护：种植土需选用无污染、符合园林标准的土壤，腐殖土需充分腐熟；换填深度严格按设计要求，分层夯实防止沉降；移栽植物（如银杏树、含笑）需带完整土球，保护根系，移栽后及时浇水施肥，提高成活率；现有健康植被尽量保留，避免过度清理。

3.2废弃物处理：清理的地被、石块、杂物需分类清运，清运时覆盖车辆，防止扬尘；禁止随意堆放或丢弃施工垃圾。

3.3化学物质使用：杀菌剂、肥料选用环保型产品，按说明书剂量使用，避免过量污染土壤和水源；时令花卉、盆栽植物的农药残留需符合国家相关标准。

4.施工规范要求

4.1流程控制：清理场地前勘察范围，避免破坏非施工区域；种植土回填分层夯实；栽植植物按设计规格，保证株距均匀、根系舒展；草坪铺设前细整土壤，铺设后及时浇水保湿。

4.2质量标准：移栽大树需用三角架固定，防止倒伏；灌木保持冠幅完整；草坪铺设平整无积水，季节性盆栽摆放整齐、花色协调；防腐木坐凳安装牢固，表面光滑无毛刺。

5.沟通协调要求

5.1施工前与学校确认施工时间（避开上课、课间高峰）、噪音控制及特殊要求（如保护升旗台、银杏道景观）；

5.2施工过程中应设专人对接学校后勤部门，及时解决学校提出的调整需求；

5.3施工后清理场地，清除剩余土壤、杂物及施工垃圾，恢复施工区域整洁，确保不影响学校正常教学秩序。

6、采购标的的其他技术、服务等要求：一年内若出现苗木植被死亡，需及时进行更换，种植满一年后苗木植被成活率≥95%。

（二）相关约定：

1.乙方应严格遵守安全生产有关规定，加强对服务人员的安全教育，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不当、安全管理不到位造成事故的，产生的法律责任、经济责任均与甲方无关；由乙方自行处理，并承担相应的责任和因此产生的费用。

2.乙方应适时、及时、准时、文明、有序地进行作业，最大限度地减少对师生的影响。

3.乙方应爱护物业各项设施及财物，同时兼顾巡视责任区域内的设备设施，如有损坏，及时报修。

4.乙方应正确使用工器具、材料，避免对设备设施、建筑物材质造成损害。

5.乙方应及时处理垃圾，按指定地点分类堆放废弃物。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.巡视和监管现场，对承包人的管理行为进行考核，对其违约行为进行处罚；

2.甲方提供给乙方所需的值班办公及摆放工具的场所，但严禁乙方利用甲方的房屋场地等资源从事与绿化管护服务无关的活动（含养护工人自行煮饭）及承揽其他业务；合同到期或提前终止时，按时归还移交甲方。

3.审定乙方制定的绿化景观提升改造工作计划、管理规章制度；对乙方执行情况进行监督检查，对发现的问题及时通知乙方，并要求限期整改，或者给予处罚，罚金从合同价款中扣除；定期组织对乙方进行考评。

4.甲方尽力为乙方履行合同约定的管理服务创造有利条件，不直接干预乙方正常管理及服务保障等具体事务，以便双方共同履行完成合同约定内容，实现工作目标。

5.甲方有权要求乙方更换或加强培训工作表现及服务质量较差的从业人员；如乙方对甲方提出的存在问题未按要求及时整改的，甲方有权按考评要求给予处罚。

6.负责向乙方提供服务所需的用电用水（含中水和自来水，不计费）。

7.履约过程中，如因甲方原因造成的安全事故风险及赔偿责任由甲方承担（扣除工伤保险赔偿及人身意外险部分）。

8.按照政府采购规范落实采购资金并按照合同约定时间及金额向乙方支付合同价款。

9.甲方相关职能部门有权对乙方的服务工作进行定期的测评及考评。

10.甲方及其有关当事人要遵守廉洁自律有关规定，不得有“吃拿卡要”等违纪违规行为，不得收受或变相接受乙方的回扣、礼金、礼品、宴请、娱乐等任何形式的贿赂，不得接受乙方请托或违反规定为乙方谋取好处，不得在合同履行及考核验收过程中暗箱操作、降低标准。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应依法聘用所需的从业人员，签订用工合同，建立用工档案，购买从业人员的社保及意外伤害险等，乙方应按时按量发放所有相关从业人员工资（如遇节假日可顺延）,凡因拖欠工资所引发的一切不良后果，一概由乙方承担。如因乙方人员的劳动关系建立、劳动合同签订、社保购买、劳动关系解除和终止等劳动用工所产生的风险一律由乙方承担，以及乙方原因造成的安全事故风险及赔偿责任由乙方承担。

2.严格遵守合同、响应文件、采购文件、技术澄清、成交承诺的约定；按质按量负责完成服务内容，自觉接受甲方的监督管理，并执行落实经甲方审定通过的服务方案、服务标准、服务要求、管理规章制度和预案；建立健全相关工作台账、档案及资料；认真加强对从业人员的职业技能培训，努力提高综合素质；爱护员工，尊重和保障员工的合法权益，促使员工队伍团结，确保校园稳定和谐及节假日正常服务；乙方工作人员必须具有高品质的职业素养和职业行为规范，做到遵纪、守法、勤勉、自律，爱护甲方的一切校产。

3.乙方应高度重视各方面的安全和法制教育，加强安全操作等技能培训，严防发生火灾、盗窃等治安等安全事故。施工过程中，发生安全事故的一切责任由乙方自行承担解决，甲方概不承担相关的任何经济和法律责任。

4.乙方必须向甲方保卫处报备从业人员的名单及身份证复印件，如发生人员更替调整时，应提前以书面形式告知甲方；所有从业人员必须确保无违法犯罪前科。

5.乙方项目负责人要严格管理，并与甲方职能部门人员加强沟通协调；从业人员要统一着装，衣帽整洁，并佩戴工作牌，保持微笑服务，不出现不文明言行。

6.乙方应积极开展节能减排，厉行节约，合理使用水电。

7.不得携带与工作无关人员进入工作区域，工作期间不得从事与工作无关的事项。一经发现且造成不良后果，甲方有权追究乙方相关责任。

8.履约结束后，乙方需按照基础档案内容将绿化植物移交给甲方职能部门。除甲方委托乙方或第三方进行绿化景观提升改造外，若移交树木与档案记录不一致的，乙方须按照档案记录进行恢复。

9.不得将本服务项目转包或分包给其他单位或个人。

六、合同付款约定：

1、支付方式：项目验收合格，甲方收到乙方提供的发票及财政拨款后，15个工作日内一次性全额支付。

2、甲方向乙方以转账方式支付服务费前，乙方必须向甲方提供相应的普通增值税服务发票和对公账户信息。乙方未提供发票，甲方有权拒绝支付款项，并不承担任何违约责任。

3.合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方自行承担。

七、违约责任

（一）乙方未能履行合同义务，或履行义务不能达到甲方要求的管理目标，甲方有权追究乙方的违约责任（按合同总额的20%支付违约金）和赔偿损失；乙方违约情节严重时，甲方有权单方终止合同，不承担违约责任，不予支付合同价款，同时乙方按合同总额的30%支付违约金。

（二）乙方无违约情形下，甲方未能按照约定履行合同义务，所产生的责任由甲方承担。

（三）施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按合同总价的1‰向甲方支付违约金，并承担因此给造成的一切损失；逾期超过【10】天，甲方有权书面通知后单方解除本合同，不予支付合同价款，已支付的合同价款乙方应予退还，并要求乙方按合同总额的20%支付违约金。

（三）如因乙方原因引起提升改造项目质量不合格，未通过相关验收，乙方必须立即无偿整改，直至质量达到合格为止，同时应按合同总价5%/次的标准向甲方支付违约金，如因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。整改【2】次，仍验收不合格的，甲方有权书面通知后单方解除本合同，不予支付合同价款，已支付的合同价款乙方应予退还，并要求乙方按合同总额的20%支付违约金。

（四）乙方不得将本工程转包、分包，否则，甲方有权单方面通知后解除本合同，不予支付合同价款，乙方已收取的款项应予以退还，并要求乙方按合同总金额的30%支付违约金。

（五）工程完工后，乙方须清理工程施工现场，搬离所有的机械和剩余的材料、清除现场的垃圾，以达到甲方的要求为准。乙方违约的，甲方有权自行或者聘请第三方处理，费用由乙方承担，同时甲方有权要求乙方支付合同总额30%的违约金。

（六）乙方未按本合同约定满足响应时间，提供伴随服务／售后服务的，未响应1次，应按合同总额的5%向甲方支付违约金。

（七）任意一方违约，违约方应赔偿守约方的一切损失，包括但不限于因侵权纠纷所产生的一切诉讼费用、保全费、公证费、律师费、保全担保费等全部费用。

八、合同生效及其他

（一）甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

（二）甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

（四）本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并分别加盖公章或合同专用章后生效。一式六份，甲方四份,乙方二份，效力同等。

（五）本合同不可分割之部分及解释顺序

1.竞争性磋商文件。

2.成交通知书。

3.成交人响应文件及澄清或协商文件。

（以下无正文，为双方签字及盖章页）

甲方（采购人）名称：云南师范大学附属中学呈贡学校

地址：昆明市呈贡区吴家营街道万青路397号

邮    编：650500

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：0871-65917088

开户银行：

账    号：

签订日期：     年   月   日

乙方（供应商）名称：中高后勤服务（云南）有限公司

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区世纪城金源国际商务中心2幢6A号

邮    编：650200

法定代表人：

委托代理人：

电   话：0871-65188308

开户银行：交通银行股份有限公司昆明世纪城支行

账    号：531078133018150118810

签订日期：     年   月   日