                                         合同编号：（2025－12－24）

劳务分包协议书
工程名称：     云南轻纺职业学院书香园绿化景观工程        
发 包 人:         云南易宁建筑工程有限公司           
承 包 人:        昆明锦上添花园林工程有限公司          
合同签订日期： 2025年 12 月 24日
劳务分包协议书
发包人：      云南易宁建筑工程有限公司　　       （简称甲方） 

承包人：      昆明锦上添花园林工程有限公司       （简称乙方）             　　　　　　 　　  
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经现场踏勘后双方就 云南轻纺职业学院书香园绿化景观                               工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况

工程名称：云南轻纺职业学院书香园绿化景观工程
工程地点：云南轻纺职业学院书香园    
第二条：工程承包范围及内容

一、承包范围：绿化工程；按设计图纸范围（包括设计变更、工程更改、隐蔽验收）内施工。

承包内容包含并不限于：

1、承包方式

本工程采用固定综合单价承包方式，按固定综合单价乘以实际工程量进行结算。

2、承包内容

2.1新栽苗木：测量放线、红土回填、粗平、细平、翻松、土方场内倒运、土方造型堆土整形、夯实、撒砂、撒腐殖土或有机肥，乔木树塘开挖、乔木栽植、灌木栽植、地被栽植、铺设草皮、材料下车、50米以内二次搬运、撑杆绑扎、缠绕草绳、挂营养液、喷洒生根粉、定根水浇灌、苗木修剪、修枝打叶、施工期间及工程完工养护三个月（浇水、死亡苗木更换、松土、施肥、病虫害防治、防寒）等工作。
2.2移栽苗木：原有地被、杂草清除，上车外运；乔灌木移栽至甲方指定地点，施工内容包含乔灌木起挖、苗木上车外运至移栽地点，苗木下车转运、移栽场地场地平整、撑杆绑扎、缠绕草绳、挂营养液、喷洒生根粉、定根水浇灌、苗木修剪、修枝打叶、施工期间及工程完工后养护一个月（浇水、死亡苗木更换、松土、施肥、病虫害防治、防寒）等工作。

2.3施工机械：挖机、吊车、移栽苗木运输车辆、运输垃圾车辆由乙方提供，费用包含在固定单价中。

2.4养护期：施工期间及项目完工甲方对外验收后三个月。若项目完工甲方在一个月内未完成对外验收，养护期自项目完工后一个月起算，新栽苗木养护三个月，移栽苗木养护一个月。
2.5每天必须安排1人维持现场场地清洁及文明施工，若业主或甲方临时检查需安排人工打扫卫生、清洗地面，乙方无条件配合不另计费用。
第三条：承包项目合同价款、结算方式和付款方法 

一、合同价款

1、本合同采用固定综合单价合同，按现场完成实际合格工程量结算，暂定合同总价为
  400000.00 元（大写： 肆拾万元整  ），其中各分项单价详附件：《劳务分包单价表》。

2、合同固定综合单价均包括完成该合同工作内容的人工费、辅助材料费、生产工具用具使用费、劳动保护费、保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病事假人员工资、管理费、税费、规费、利润、风险费等所有费用及工期质量要求产生的费用、现场情况造成的用工增加、场内转运材料（一次或多次）、工人食宿、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用，不另行调整。

二、结算方式

　 1、工程计量：工程量以竣工图、设计变更、相关文件及签证按现场完成的实际工程量进行现场计量。所有工程量必须经双方指定现场管理人员签字认可方可作为竣工结算的依据，未经双方签字认可的工程量不作为竣工结算的依据。乙方不按交底要求施工的多出数量不予计算，并承担材料费及造成返工的一切损失。

2、承包项目按合同约定施工完毕经验收合格按固定单价×实际完成合格工作量结算。
3、结算特别约定：甲乙双方应当在本合同暂定总价  400000.00  元范围内进行结算，若工作量增加，甲乙双方应另行签订补充协议，否则对超出本合同暂定总价的部分甲方现场工作人员或本合同指定的委托代理人无权签字确认，双方就超出部分金额的对账、结算无效，甲方不承担超出部分的付款义务。因此造成乙方损失的，由乙方自行承担。

三、付款方法 

1、按月支付实际完成工程量  70% 的进度款，工程全部完工通过初验合格付至  97  %，余款 3 %待工程竣工验收合格后，办理竣工结算后一年内全部付清。

2、乙方收款时，须向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票。
　　3、甲方按合同付款，乙方未支付工人工资，由此造成的一切负面影响及给甲方造成的一切名誉、经济损失及相关法律责任，均由乙方责任人承担。

4、乙方委托甲方代为支付乙方派驻施工现场的劳务人员工资，甲方根据实际代发的金额按进度在乙方承包的工程款、劳务费中扣除。
5、乙方按实际进场施工提供劳务人员身份证复印件、银行卡号、考核工作量、按月编制工资支付表并经劳务人员签字签认，劳务费由甲方实行实名制代付；如因乙方不及时提供编制工资支付表而造成工人围堵、闹事，由此给甲方造成的任何损失，由乙方负责承担，每发生一次，乙方需承担10000元罚款。

乙方收取甲方款项的银行账号如下：

开户行：招商银行股份有限公司昆明世纪城支行
开户名：昆明锦上添花园林工程有限公司

    账  号：871917719110006
乙方帐号如有变更，须书面通知甲方。乙方如未及时通知，造成甲方向原账号付款，视为甲方已付款，损失由乙方承担。

第四条：工期要求
开工日期： 2025年 12月 24日 ，竣工日期：  2026 年 2月 10 日 。

合同工期总日历天数  48  天，总工期包括国家法定节假日等。

2、进度：根据建设单位规定的进度为前提，由甲方制定月、旬、日工期进度计划，严格按进度计划执行。

3、非乙方原因造成的工期延误，则工期顺延。

　　4、乙方必须按甲方制定的进度计划实施，乙方未按计划完成，则清退出场，所完成工程量按承包单价的70%计算。

第五条：质量要求
质量标准：按现行国家施工技术规范标准执行，保证一次性验收合格；各道工序严格按技术交底组织施工。

2、奖惩：各分项工程必须严格按施工规范及检验评定标准进行施工，如达不到国家验收规范的合格标准，造成的返工质量事故所产生的一切直接损失和间接损失由乙方负责。
3、质量责任：在施工过程中因质量问题被各级主管部门、建设方、监理方处罚，甲方不承担任何责任，所造成的一切经济损失和责任由承包方承担。

第六条：安全文明施工及现场管理规定

乙方在施工中必须严格执行有关安全文明施工的规定，遵守甲方的相关施工现场文明施工管理规定，并承担相应责任。

2、乙方进入施工现场作业人员应按工种（班组）编制花名册，填写家庭地址和身份证号，花名册和身份证、特殊工种上岗证复印件报项目部、公司备案。若无以上证件和花名册未报登记备案，所发生的一切后果乙方自行负责。
　　3、乙方在施工中必须严格按国家相关安全操作规程进行操作，不得违章作业，由于乙方施工中违章操作造成的一切人身、设备安全事故，一切责任和损失由乙方自行承担，甲方不负任何经济和法律责任。

4、乙方在本项目中，必须依据国家要求严格按规定为施工人员购买相关保险。

　　5、乙方进入施工现场的人员严格执行施工现场管理规定，服从管理人员的技术指导，文明有序、整洁地生产（含所有材料及消耗品收、堆、码、管工作）。建筑垃圾及污水按政府规定和项目部施工现场指定的地点排放。

　　6、乙方应合理使用材料、周转料、工具、机械设备，造成损坏遗失照价赔偿。

第七条：甲方工作

在工程开工前三日内，甲方应向乙方提供项目施工图纸一份。

甲方负责工地现场的工程质量、工程进度的监督，及时审核完成工程量，拨付工程款。　

协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合；

第八条：乙方工作

　　1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产的管理规定，并承担相应责任。

2、服从甲方现场管理及工期要求，配合甲方做好本工程的第三方检测验收工作。

3、施工用所有工具和机械及苗木运输车辆（除与甲方特别约定的以外）均由乙方自行负责。

4、乙方须向甲方提供详细用工人员计划，乙方根据施工进度安排，合理安排劳动力，晚上施工按正常工作计算，不给予计算加班费。施工进度达不到甲方要求的，安排的任务完成不了的，由项目部开具罚款单，若乙方不确认签字，甲方签字后即可生效。若因此造成进度拖延，甲方拒付工程款，并有权安排其它班组进入。

5、乙方进场后必须安排懂技术、懂管理的人员不少于一名进行现场指导，完成放线工作。

6、乙方进、出场人员必须报经甲方同意，并报名单、身份证复印件给甲方备案。

7、现场各种材料，应做到工完料清、场地整洁。施工现场材料必须按要求堆放整齐，并服从现场施工管理人员的管理，若现场材料堆码混乱且乙方拒不进行整改，甲方有权安排其它班组或人员进行整改，并在工程款中按150元/工日予以扣除。

8﹑甲方提供的材料及设备如造成损坏或浪费，按材料、设备价值的两倍进行罚款，每天所到苗木在当天内必须栽完并浇灌定根水，若发生因乙方未及时栽完苗木造成苗木死亡的由乙方按苗木的双倍进行赔偿。      

9、施工期间乙方应保持施工场所的清洁，每天做到人走场清，施工过程中所产生的垃圾由乙方每日自行负责清理并清运出场，严禁随意倾倒垃圾，若发现随意倾倒垃圾现象，乙方承担该垃圾的全部清运费并处罚金1000元每次。

10、乙方由于自身原因中途退场的，所造成的一切损失由乙方负责。甲方可拒绝支付乙方完成的工程款。

11、此工程不能转包及分包，如若违反，乙方无条件自动退场，前期完成的工程款不予支付，且甲方有权要求乙方进行赔偿。

12、乙方及其工作人员造成甲方及其工作人员、第三人人身财产损害的，乙方应承担全部责任，并自行承担全部费用。

13、施工过程中，乙方及其工作人员遭受人身财产损害的，由责任人承担全部责任；责任人不明或无责任人的，由乙方承担全部责任。

14、苗木下车及栽植时应轻拿轻放，避免土球破碎及损伤枝叶，禁止乱扔乱丢；袋装苗木拆袋时，禁止用手撕扯，应使用刀片拆开。
第九条：其他约定事项
本工程严禁转包及分包。如若违反，乙方无条件自动退场，前期完成的工程款不予支付，且甲方有权要求乙方进行赔偿。
2、乙方必须持劳务承包公司资质签订承包合同，如中途退场或以各种原因扯皮甲方有权终止合同，已完成工程的款项待交工后再付，并承担承包项目交接时所造成的损失。所造成的一切损失由乙方负责。甲方可拒绝支付乙方完成的工程款。
3、施工中因工期、质量、安全文明施工、现场管理不符合要求由建设方、监理公司、上级部门开出的罚款由乙方负责承担。

4、乙方施工进度不能满足工期要求，甲方有权组织另外的操作组进行施工。
第十条：合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议由甲、乙双方协商解决，如协商解决不成可依法向工程所在地人民法院起诉。

第十一条：本合同一式五份，甲方执叁份，乙方执贰份，本合同自双方签字盖章后生效，结清尾款且履行完合同约定内容此合同自行终止。

合同附件：

《绿化劳务报价清单》

《建设工程劳务人员工资委托支付协议》

《承诺书》
　　　　　　　　　　            　　

合同签订时间：2025年 12 月 24 日

	甲方
	乙方

	单位名称：（盖章） 
	单位名称：（盖章） 



	纳税识别号：
	纳税识别号：91530100MAEX1RDH3C

	单位地址：
	单位地址： 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处望哨路7号沪滇临港昆明科技园1#综合楼201-180

	法定代表人或

委托代理人（签字）：
	法定代表人或

委托代理人（签字）：


	合同附件（一）：

绿化劳务报价清单

	工程名称：　 

	序号
	分项工程名称
	单位
	工程量 （暂估）
	
	特征描述及具体要求
	备注

	
	
	
	
	单价（元）
	合计金额（元）
	
	

	1
	场地平整
	㎡
	9800
	10
	98000
	场内土方人工及机械场地平整
	

	2
	土壤改良
	㎡
	9800
	15
	147000
	红土、腐殖土回填
	

	3
	苗木栽植
	㎡
	5500
	25
	137500
	苗木搬运下车、定位放线、栽植、浇水养护
	                     

	4
	散播草籽
	㎡
	4375
	4
	17500
	散播草籽、铺设无纺布、浇水养护
	      

	5
	
	
	
	
	
	      
	

	7
	
	
	
	
	
	                            
	

	合同包干总价为含税金额：    400000.00  元（大写：肆拾万元整 ）

	注：1、以上单价含税费，开具3%增值税专用发票。

	    2、分项工程名称、内容以设计和现场安排为准，增减变更另行协商签订补充合同；

	3、上表特征描述及具体要求内容与合同约定互为补充；如描述与设计图纸文件不符，以设计图纸为准，满足设计及施工验收规范要求，按照现行国家相关标准、规范施工；

	 
	
	
	
	
	
	
	

	发包人（签章）： 
	承包人（签章）： 

	
	

	法定代表人或委托代理人（签字）：                                   
	法定代表人或委托代理人（签字）：  

	
	

	                年    月    日    
	 年    月    日    


合同附件二

建设工程劳务人员工资委托支付合同

发包方：云南易宁建筑工程有限公司        （简称甲方）

承包方：昆明锦上添花园林工程有限公司    （简称乙方） 

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》[中华人民共和国国务院令第724号]的相关精神及甲、乙双方签订的《劳务分包合同》，经双方友好协商，就 云南轻纺职业学院书香园绿化景观工程农民工劳务人员工资发放事宜协商如下：

一、乙方委托甲方代为支付乙方派驻施工现场的劳务人员工资，甲方根据实际代发的金额按进度在乙方承包的工程款、劳务费中扣除。

二、乙方根据合同承包范围内已完成的工程结算费用，应在每月10日前将施工劳务人员签字确认的农民工工资清单报甲方项目部审核，工资清单包括：农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡、身份证复印件及申请资料、电话号码等信息，真实性由乙方负责。

三、甲方每月代发工人工资前，乙方应根据甲方财务部门要求，按照当月代发金额向甲方开具劳务费增值税发票。

四、农民工工资应按月支付，乙方不按时上报上述材料的，甲方有权停止支付工程进度款。

五、农民工考勤及工资发放

1、乙方应对进入施工现场的劳务人员采取实名制管理措施，应将进驻现场施工人员信息进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等。

2、乙方应将进驻劳务人员信息（包括与劳务人员签订的劳动合同、身份证复印件、联系电话等）上报给甲方，未上报的视为未进入施工现场。

3、甲方仅受乙方委托支付劳务人员工资，施工现场劳务人员的工资、保险福利待遇、工伤、个税等用工主体责任均由乙方承担。

4、乙方每天进行劳务人员考出勤统计、确保出勤统计的真实性，甲方项目管理人员负责核实考勤的真实性，经双方签字确认统计的考勤作为当月甲方代为支付乙方劳务人员工资的依据。乙方授权(姓名）        电话          为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未经双方签字的，视为当日无劳务人员出勤。

六、违约责任

乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。经核实，高估冒超出费用，甲方暂停支付并按 2 倍向乙方追偿，从剩余劳务工程款中直接扣除。

七、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，双方签字盖章后生效，至本合同项下工程项目完工，结清工程尾款之日终止。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人（签字）：          或其委托代理人（签字）：                  

联系电话：                        联系电话：     

安 全 生 产 合 同

为在      云南轻纺职业学院书香园绿化景观工程                合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目施工单位云南易宁建筑工程有限公司(以下简称“甲方”)与劳务分包方    昆明锦上添花园林工程有限公司                       (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
    一、甲方职责
    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4．定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。
    5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
    二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的劳务负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。分包公司法人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，劳务公司负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。劳务负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11．工程建设施工期间发生任何安全责任事故，致使施工人员、业主或其他第三人的人身、财产受到损害，乙方自愿承担一切责任。
本合同正本一式叁份，副本玖份，正本甲方执贰份、乙方执壹份，副本甲方陆份、乙方叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲    方：                      乙    方：
法定代表人或                     法定代表人或
其授权的代理人：                 其授权的代理人：                        

地    址：                       地    址： 
电    话：                       电    话：
日    期：   年   月   日    　  日    期：   年   月  日

合同附件三
承 诺 书

由昆明锦上添花园林工程有限公司承包贵公司在云南轻纺职业学院书香园绿化景观工程中的绿化工程劳务分包项目，本人在此做出以下保证：

一、做到安全文明施工，若因本人管理不善出现的安全事故，由本人承担一切责任后果，与公司无任何关系；

二、做到专款专用，保证按时支付农民工工资。若因此造成的后果，本人愿承担一切责任后果。并承担公司的一切罚款。

三、本人及管理人员自觉服从项目部人员管理，服从现场管理，遵纪守法，若做不到，本人愿接受项目部和公司的处罚规定。

                                 承诺人（签章）：

日         期：

12
15

