新疆大学博达校区2026年校园绿化养护

外包服务（二标段）

(服务类合同)

项目编号：

项目名称：新疆大学博达校区2026年校园绿化养护外包服务

项目（二标段）

甲方：新疆大学

乙方：上海中高后勤服务（集团）有限公司

甲方为科学、合理地做好校园绿化养护工作，切实提高校园生态环境及绿化景观效果，将校园绿化养护工作承包给乙方。依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

- 一、项目名称：新疆大学博达校区2026年校园绿化养护                         外包项目（二标段）

- 二、项目地点：乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号新疆大      学博达校区

- 三、合同期限：2026年4月15日-2026年11月15日（215天）

四、养护项目清单

| 序号 | 养护 范围 | 养护人数 | 养护标准 | 养护内容 | 数量（㎡） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西区 | ≥14 | 《城市绿地养护管理标准》XJJ046-2012二级养护 | 机械学院、电气学院、信息学院、工程研究中心、数学学院、物理学院、智能制造中心及其他区域 | 158265 | 2310180.65 |
| 2 | 北区 | ≥14 | 《城市绿地养护管理标准》XJJ046-2012二级养护 | 建筑工程学院、地质学院、国际学术交流中心、北区训练馆、工程训练中心及其他区域 | 171062 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 329327 | 2310180.65 |
| 备注：合同价包含但不限于绿化养护工作的人工、工具、机械车辆投资、垃圾清运、除草剂、农药、肥料、管理费、利润、税费等相关的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 五、养护内容及养护相关要求与标准

- （一）养护内容

- 中标范围内的苗木浇水、病虫害防治、涂白、修剪整形、修整枝下高、抹芽、树木扶正、施肥复壮、修复围堰、清除死树枯枝、清理枯枝落叶、清运绿化垃圾、割草、除杂草、绿化管网设施维修及填埋（Φ110及以内）、死亡苗木更换（同规格）、地被斑秃补种、清理截水沟及边沟、秋季绿化管网泄水排水等。

- （二）养护人员要求

- 1.养护期间乙方应按照合同要求安排人员进场作业，对绿地养护及卫生等工作必须配置固定养护人员及现场管理人员（无犯罪记录，无传染病史）。

- 二标段应配备人员不少于30人，其中项目负责人1人，每天现场管理人员1-2人，每天固定养护人员不少于28人（不包括管理人员），西区不少于14人，北区不少于14人。

- 养护人员年龄男性不得超过60岁，女性不得超过55岁，绿化养护人员应按照学校要求统一着装。

- 2.项目负责人和现场管理人员需固定，进场养护后不得进行更换。如特殊情况需更换，需向甲方提交更换申请，甲方同意后进行更换，或甲方以书面函的方式要求更换。

- 3.乙方必须对工作人员进行培训，保证其能够胜任相应的工作。

- 4.乙方须依据《劳动法》为养护人员缴纳社会保险，按期足额支付工资，如因乙方拖欠工资、社保等费用造成人员上访、起诉、仲裁等发生纠纷的，由乙方承担全部责任。

- 5.乙方人员不得在校园内喝酒、闹事、打架斗殴、敲诈勒索、偷窃、赌博、大声喧哗、与学生发生矛盾，严禁携带易燃、易爆、有毒、有害、管制刀具等危险物品入校。入校车辆须按照校内交通标志、标线行驶，不得超速。机动车应主动避让行人和非机动车，不占道停车。以上行为一经发现，一次性扣除20分，处1000-20000元罚款，并更换相关人员。

- 6.合同期间，乙方绿化养护人员人身损害或者财产损失均由乙方全部责任。乙方绿化养护人员造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

- （三）养护机械配备要求

- 二标段养护需配备洒水车≥2辆、打药车≥1辆、割草机≥8台、割灌机≥4台、修枝剪≥2台、高枝锯≥2台、发电机≥2台、绿篱机≥3台、油锯≥3台、电动车≥2辆、运输车≥1辆、热熔机≥2台。

- （四）养护工作要求

- 1.对绿化管养存在的问题，甲方每天安排监督人员下发督查问题信息通知乙方，由乙方负责落实整改。不按规定时间落实整改的，甲方有权聘请第三方完成，由乙方承担全部费用按市场劳务价支付，并扣除管养费用为1000-20000元。养护面积费用单价计算方法为：中标总价/中标养护面积。

- 2.如遇学校重大活动或紧急任务时，乙方要增加人员，在甲方规定的时间内完成工作任务。若乙方未在甲方规定时间内完成，甲方有权聘请第三方完成，由乙方承担全部费用按市场劳务价支付。因绿化工作不合格造成学校损失和影响的，可一次性扣除20分。

- 3.乙方不得随意拔除、清理校园内苗木，必须是接到甲方通知清单后方可清除。养护期间发现的死亡苗木（包含乔木、灌木、花卉、地被、藤本等），需在适宜栽植的季节尽快进行同规格、同品种的补植，所有到场苗木需甲方现场验收合格后栽植，不合格的苗木予以退回。所有苗木补栽完成且养护期结束时，经甲方验收苗木成活率达到100%后，支付10月、11月的养护费用，补栽未完成延迟支付。在养护期结束时未进行补植的苗木，将在养护期结束后从未支付的合同费用中全额扣除苗木费用（苗木费用由甲乙双方共同市场询价确定），并处合同总价20%的罚款。

- 4.乙方在养护过程中损坏校园内现有的管线、电线、管道、铺装等设施设备，由乙方负责维修恢复或更换（与原规格一致）。如乙方未进行及时维修或更换，甲方有权聘请第三方完成，由乙方承担全部费用，从未支付的合同费用中全额扣除。

- 5.如浇水时发生跑水、漏水情况的，需第一时间派现场人员查看情况并关闭阀门。情况严重的，需第一时间向甲方报告。因跑水、漏水造成的校园内硬化铺装坍塌或其他设备设施、苗木损毁的，全部由乙方负责修复或赔偿。

- 6.乙方负责绿化管网（Φ110以内，包含管线、阀门、阀门箱、喷头、微喷、开关、井盖）维修及填埋。如甲方反馈管网、喷头、阀门、阀门箱有损坏、破裂、断开、关闭不严、丢失等情况，需派专人在一个工作日内进行维修或换新。

- 7.如遇外网或校内主管网停水、检修、维护等情况造成停水或供水不足，乙方需用水车保障苗木浇水，水源由甲方提供，水车及驾驶员等费用由乙方自行负责。

- 8.在养护过程中对甲方检查时发现的不合格之处，乙方能立刻整改的立刻现场整改，不能立即整改的明确完成时限，并向甲方及时反馈整改情况。如仍不在双方明确的完成时限或甲方要求时限内整改，甲方有权在每月考核中扣除相应考核分数及管养费用。

- 9.乙方要服从学校及甲方的相关管理制度和工作要求，及时上报工作进展情况。如不配合或工作推进不力，甲方有权更换乙方的项目负责人、现场管理人员及养护人员。

- 10.乙方需根据本项目制定安全文明相关方案，包含安全文明管理制度、安全文明作业措施、防火及消防安全措施、用电安全措施、机具器械管理措施、安全事故善后处理等内容。在养护过程中乙方应对养护工作人员负有管理责任，对其工作中的所有行为和安全负责，如绿化养护过程中产生的任何安全问题都由乙方负全责。禁止携带无关人员入校，入校人员必须提前向甲方进行报备。

- 11.乙方需根据项目实际情况，相应地制定齐全的养护作业方案内容包含但不限于：1.养护工作制度或方案；2.病虫害防治计划；3.植物整形修剪时间计划；4.施肥计划。合理配备人员、机械、耗材，合理安排工作班次，保证各项工作的开展及时有效，不留死角。

- 12.养护过程中遇特殊情况无法进行时，应及时通知甲方，双方协商处理。

- 13.养护项目验收合格后，乙方应在15个工作日内向甲方提供完整养护工作资料一套。

- 14.未经甲方书面同意，乙方不得分包或转包合同项下的任何内容。若乙方进行分包、转包的，甲方有权单方解除合同，未支付养护费用不予支付，并要求乙方按本合同总价30%支付违约金，给甲方造成实际损失的，乙方承担全部赔偿责任。

- 15.乙方严禁在库房乱拉乱接电线，燃油、农药等危险品应独立存放，与其他物品保持安全距离。灌装使用时需保存在具有明显标识的容器内，不得用水瓶、饮料瓶等常见容器储存，随身携带，不得随意放置。使用完毕后扔到垃圾桶内。

- 16.甲方提供绿化用水。乙方负责开展养护工作，并提供养护工作有关的人工、工具、机械车辆、垃圾清运人员车辆、除草剂、农药、肥料、涂白剂、垃圾袋、管网材料（管线、阀门、阀门箱、喷头、开关、井盖）等。

- 17.在乙方养护期间，如遇大风、冰雹、暴雨、高温、病虫害等自然灾害时，乙方发现后应立即向甲方报告，说明具体情况和原因。乙方需负责组织专业人员对死树、枯枝或冲沟、泥巴进行清运，确保环境整洁有序，不得影响校园内师生通行。同时应对死亡原因进行排查，如果是自然灾害导致，应留存相关图片、视频‌。对于病虫害，如属于乙方养护不善导致的病虫害蔓延、传播，乙方需承担全部责任。如属于不可抗力或突发的自然因素导致，乙方无责。

- （五）养护标准

- 养护标准参考《城市绿地养护管理标准》XJJ046-2012。如有异议，以合同养护标准为准。

| 序号 | 分类 | 二级养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 1.栽（补）植成活率98%以上，保存率应达到95%以上； 2.树冠基本完整，高矮基本一致，叶色正常； 3.行道树枝下高必须大于2米，人行道侧树木以遮荫为主，行车道侧树木应不影响行车安全； 4.基本无死树、缺株现象，及时清除死树、枯枝； 5.每年适时适度修剪1次以上，剪口，锯口平滑，涂敷得当； 6.每年春、秋必须对树干各涂白1次，涂白从树干根际线向上1.2m-1.5m，涂白高度应保持一致； 7.每年施肥2次以上，树穴无杂物。 |
| 2 | 灌木 | 1.生长势正常，枝壮叶茂，叶色正常； 2.无缺株、死株，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶； 3.每年适时适度修剪6-9次； 4.每年施肥1次以上，树穴边线清晰，穴内无杂物； 5.栽（补）植：成活率98%，保存率应达到95%以上。 |
| 3 | 花卉 | 1.花卉种植轮廓清晰，整齐美观，高矮、花色搭配合理，疏密均匀； 2.残缺病株不超过5%，及时补植； 3.栽植前施底肥，季节性施肥1次以上； 4.多年生花卉有冬季保护措施。 |
| 4 | 地被 | - 1.生长正常，覆盖度95%以上，杂草及病虫害面积不大于5%； - 2.生长基本正常，生长季节不枯黄； - 3.修剪整齐，高度一致，禾本科草坪高度在10cm以内，苜蓿高度在30cm左右，其余非禾本科地被修剪根据植物特性确定，一次修剪高度原则上不大于草高的1/3； - 4.每年施肥1次以上； - 5.3年以上草坪必须每年打孔疏草1次以上； - 6.无明显杂草。 |
| 5 | 绿篱 | 1.有层次感，叶色正常，有光泽，无断垄； 2.每年修剪7-14次，外形整齐； 3.每年施肥1次以上。 |
| 6 | 灌溉 | - 1.喷头应及时进行调整，避免喷、滴灌系统发生喷滴不到位的现象； - 2.灌溉设施完善，水量适当，喷洒均匀，无旱涝、外溢、漏浇现象； - 3.灌溉设施维修及时；管道维修后应及时恢复绿地；及时进行冬灌和返青水灌溉； - 4.入冬前，灌溉管网及时排水，无冻胀、冻裂现象。 |
| 7 | 林业有害生物防治 | 1.林业有害生物防控措施到位，效果显著； 2.树木无害虫的活卵、活虫，整条道路平均被害株数不得超过5%，园林植物叶片上无虫粪、虫网、被虫咬的叶片每株不得超过5%； 3.地被叶色正常，单块病斑面积不得超过100c㎡，且颜色变化不明显，未造成斑秃，病斑面积不得超过地被面积的3%。 |
| 8 | 环境卫生 | 1.保持绿地内无垃圾杂物； 2.及时清除绿地内杂草，保持绿地整洁干净，优美。 |

- 付款方式

本合同总金额为¥2310180.65元，大写人民币贰佰叁拾壹万零壹佰捌拾元陆角伍分，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

- （一）签订合同进场养护后，按月考核，按月付款，每月考核后支付。4月15日至9月15日（5个月），每次支付合同总价的14%（根据考核结果调减），即¥323425.29元，大写人民币叁拾贰万叁仟肆佰贰拾伍元贰角玖分；9月16日至11月15日（2个月）养护费用待养护期结束（秋季所有苗木补栽完成）后支付，每次支付合同总价的15%（根据考核结果调减），即¥346527.1元，大写人民币叁拾肆万陆仟伍佰贰拾柒元壹角整；。

- （二）实付价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合采购方财务做账需求的等额增值税（普通发票），否则采购方有权拒付款项且不承担违约责任。

- 七、验收方式及标准

甲方组织监督人员对养护工作进行全程督促检查。考核为日常巡查考核，考核总分为100分，按养护标准每月16日-20日进行考核，逐项打分，总分≥85为合格，可全额支付当月养护费用；80-84分，扣除当月养护费用的3%；75-79分，递加到6%，以此类推进行养护费用扣除，确保绿化质量和效果。

绿化养护考核评分表

| 项目 | 序号 | 单项名称（总分100分） |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化养护情况（50分） | 1 | 长势 | 乔木、灌木 | 5 |
|  |  |  | 草坪、绿篱等地被植物 | 5 |
|  | 2 | 浇水 | 乔木、灌木 | 5 |
|  |  |  | 草坪、绿篱等地被植物 | 5 |
|  | 3 | 施肥 | 乔木、灌木、草坪、绿篱等地被植物 | 3 |
|  | 4 | 整形修剪 | 乔木、灌木 | 5 |
|  |  |  | 草坪、绿篱等地被植物 | 6 |
|  |  |  | 死树、枯枝 | 6 |
|  | 5 | 除草 | 乔灌木、绿篱、地被、花卉等 | 10 |
| 二、病虫害防治（15分） | 1 | 乔木、灌木 |  | 8 |
|  | 2 | 绿篱、花卉、草坪等地被植物 |  | 7 |
| 三、绿地卫生（5分） | 1 | 绿地内石头、垃圾、枯杆等 |  | 5 |
| 四、人员及机械配备（13分） | 1 | 养护人员配置满足项目实际规模，且岗位设置合理，配备14人（西区、北区）以上，少一人扣3分 |  | 10 |
|  | 2 | 养护所需的洒水车、打药车、割草机、割灌机、修枝剪、高枝锯、发电机、绿篱机、油锯、电动车、运输车、热熔机等养护设备齐全、充足 |  | 3 |
| 五、安全文明及整改情况（17分） | 1 | 符合安全文明管理制度、做好安全文明作业措施、防火及消防安全、用电安全、机具器械管理措施、安全事故善后处理等工作 |  | 9 |
|  | 2 | 对校方反馈的问题是否及时整改 |  | 7 |
|  | 3 | 工作人员统一着装 |  | 1 |

- 合同的变更、续签与解除

- （一）甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则违约方应按照合同总价的10%向对方支付违约金，如由此给对方造成的损失大于违约金额的，应以实际损失予以赔偿。

- （二）乙方应严格按照养护内容及养护工作要求与标准及合同约定的内容提供养护服务，如乙方在养护过程中累计发生超过2次考核评分不合格，甲方有权解除合同，未支付的养护费用不予支付，乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

- （三）如乙方养护及服务质量能满足甲方的要求（即年度考评在85分及以上和回访反馈意见满意率达到95%），并经相关职能部门审批，可以续签下一年度的合同，但累计续签不得超过2次，每次续签期限不得超过一年。

- （四）养护过程中，如甲方发现乙方项目实施情况与项目合同或养护要求严重不符，或由于其他客观情况发生了重大变化，经甲乙双方协商，可修改或终止项目合同。

九、其他事项

1.本合同根据2025年3月20日由新疆新世纪招标有限公司组织的招标文件编号为xsj20250218 招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

2.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

4.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

5.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

6.本合同一式六份，甲方执肆份，乙方执贰份。本合同自双方签字之日起生效，至乙方全部养护完毕，甲方结算后终止。

| 甲 方 ： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称： | 上海中高后勤服务（集团）有 限公司 |
| 公章： |  | 公章： |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： | 18129293311 | 电话： | 15899467723 |
| 传真： | / | 传真： | 0871-65188308 |
| 联系人： | 续德鹏 | 联系人： | 刘佳伟 |
| 通讯地址： | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址： | 上海市嘉定区华江路129弄7号J10157室 |
| 开户银行： | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行： | 中国建设银行股份有限公司上海临平路支行 |
| 账 号： | 30704301040002348 | 账 号： | 31050172440000002260 |

二〇二六年   月     日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

附件：开票信息